## Sitzungsprotokoll TaggY vom 26.02.18

Protokollführer: Kevin Streiter (KS)	Vorsitz: Joel Zimmerli (JZ)	Support: Cesar Porcher (CP)

Traktanden:

1.	Protokoll der letzten Sitzung (ab 5.3.18)
2.	Projektfortschritt
3.	Offene Fragen
4.	Nächste Schritte
5.	Ausblick, Projektplan aktualisieren

1. Protokoll der letzten Sitzung
Ab 5.3.18 anwendbar
Protokoll:
2. Projektfortschritt
Anforderungsspezifikation / Beginn der Analyse der vorliegenden Anforderungen / Erstellung des Dokuments für die Anforderungsspezifikation (Verfassen der Einleitung [Purpose, Scope] und allgemeinen Beschreibung) / Erstellung Diagramm der Systemarchitektur sowie Use-Case Diagramm / Definition der Use-Cases und Ableitung in funktionelle Anforderungen / Projektplan / Projektplan erstellt / Gitlab / Einrichtung von Gitlab (Kunde, CIO und Coach als Guest am 25.2.18 hinzugefügt) / Hardware / Kontrolle Verfügbarkeit, Funktionalität Hardware (E-Mail an CIO [markus.degen@fhnw.ch] von CP) / OS Linux Installation erfolgreich / Software / Erste Überlegung der zu verwendenden Software (Applikationsserver/PACS-Server) / Nachschlagen des WADO-URI Protokolls
Protokoll: / Anforderungsspezifikation vorgestellt / Produktfunktionen → keine Architektur / In System-Architektur: VPN integrieren, PAC fehlt ein „S“, Produktneutral, nicht zu spezifisch / Am besten eine temporäre Architektur erstellen / Unter Abschnitt 3.2 Ergänzung Benutzer: Kein Login/Unterbrechung Personal / Use-Case: UC7 nicht nötig, Tagsuche fehlt, „Tag Hinzufügen“ und „Tag Entfernen“ zu „Editieren „zusammenfassen / Tags „mergen“ Bsp. Englisch vs. Deutsch / Description soll nicht modifiziert werden → Aber: Zusätzlich Bildkommentar möglich, der editierbar ist. / Domänenmodell erstellen / 3.5 Text eher zu Restriktionen → Annahmen sind eher Abhängigkeiten mit nicht beeinflussbaren Faktoren
3. Offene Fragen
Anforderungsspezifikation / Bestehen Wünsche betreffen den nicht-funktionellen Anforderungen? (Bsp. Layout) / Spezifizierung funktionelle Anforderungen / Gitlab / Haben Sie Einsicht in das Projekt auf Gitlab? / Software / Wird ein bestimmter Applikationsserver bevorzugt? / Wird ein bestimmter PACS-Server bevorzugt?
Protokoll: / Kein Login nötig / PACS-Server: Orthanc / Applikationsserver: Tomcat / Gitlab Tickets → To-Dos / Sketch für Terminplaner und Prototyp / Keine Verschlüsselung, ausser bei VPN / Vorschlag grober Terminplaner 1.Woche(SRS), 2.Woche(Sketch, Prototyp-UI, SRS version 2), Folgende Wochen: Iterationen (2 mal), bleibt eine Woche zur Überarbeitung / Layout wird von uns noch
4. Nächste Schritte
Overall / Konkretisierung der Anforderungen / Anfertigung Interface Prototyp / Festlegung der Technologien / Serverinfrastruktur aufbauen
Protokoll: / Serverinfrastruktur noch sekundär
5. Ausblick, evtl. Projektplan aktualisieren
Ab 5.3.18 anwendbar
Protokoll: / Projektplan: zu detailliert, früher mit Front Design, Milestones

Ort: Muttenz	Datum: 26.02.18