## Sitzungsprotokoll TaggY vom 26.02.18

Protokollführer: Kevin Streiter (KS)	Vorsitz: Joel Zimmerli (JZ)	Support: Cesar Porcher (CP)

Traktanden:

1.	Protokoll der letzten Sitzung (ab 5.3.18)
2.	Projektfortschritt
3.	Offene Fragen
4.	Nächste Schritte
5.	Ausblick, Projektplan aktualisieren

1. Protokoll der letzten Sitzung
Ab 5.3.18 anwendbar
Protokoll:
2. Projektfortschritt
Anforderungsspezifikation / Beginn der Analyse der vorliegenden Anforderungen / Erstellung des Dokuments für die Anforderungsspezifikation (Verfassen der Einleitung [Purpose, Scope] und allgemeinen Beschreibung) / Erstellung Diagramm der Systemarchitektur sowie Use-Case Diagramm / Definition der Use-Cases und Ableitung in funktionelle Anforderungen / Projektplan / Projektplan erstellt / Gitlab / Einrichtung von Gitlab (Kunde, CIO und Coach als Guest am 25.2.18 hinzugefügt) / Hardware / Kontrolle Verfügbarkeit, Funktionalität Hardware (E-Mail an CIO [markus.degen@fhnw.ch] von CP) / OS Linux Installation erfolgreich / Software / Erste Überlegung der zu verwendenden Software (Applikationsserver/PACS-Server) / Nachschlagen des WADO-URI Protokolls
Protokoll:
3. Offene Fragen
Anforderungsspezifikation / Bestehen Wünsche betreffen den nicht-funktionellen Anforderungen? (Bsp. Layout) / Spezifizierung funktionelle Anforderungen / Gitlab / Haben Sie Einsicht in das Projekt auf Gitlab? / Software / Wird ein bestimmter Applikationsserver bevorzugt? / Wird ein bestimmter PACS-Server bevorzugt?
Protokoll:
4. Nächste Schritte
Overall / Konkretisierung der Anforderungen / Anfertigung Interface Prototyp / Festlegung der Technologien / Serverinfrastruktur aufbauen
Protokoll:
5. Ausblick, evtl. Projektplan aktualisieren
Ab 5.3.18 anwendbar
Protokoll:

Ort: Muttenz	Datum: 26.02.18

Unterschrift: