## Sitzungsprotokoll TaggY vom 09.04.18

Protokollführer: Kevin Streiter (KS)	Vorsitz: Joel Zimmerli (JZ)	Support: Cesar Porcher (CP)

Traktanden:

1.	Protokoll der letzten Sitzung (ab 5.3.18)
2.	Projektfortschritt
3.	Offene Fragen
4.	Nächste Schritte
5.	Ausblick, Projektplan aktualisieren

1. Protokoll der letzten Sitzung
Befindet sich auf GitLab

2. Projektfortschritt
JSF / Textsuche case-insensitive / Infoboxen bei Texteingabe / Infobox bei im „overview“-Seite – / bei jedem Thumbnail wird „Comment“ und „Description“ angezeigt / Infobox bei Tagsliste – Anzeigen wieviele Bilder in Tag
Protokoll: / Number of images with this tag: number / Change von or and Abfrage neu starten? / View Scope daraus machen? / Selection reseten? / Querry neu machen beim laden. Beim Overwiev laden.
3. Offene Fragen
Textsuche „AND“ oder „OR“ verknüpft? / Testing vom JSF
Protokoll: / Testing mit selenium und xparse
4. Nächste Schritte
Layout-Korrekturen / Refactoring / Abschluss Testing / Testingprotokoll / Anfertigung „Lesson-learned“ / Update Anforderungsspezifikation
Protokoll: / Gerkin lesbares Testkript / Webseite auf 80 aufsetzen sperren aller anderen. 8080 Proxy Port.

Ort: Muttenz	Datum: 09.04.18