## **Sitzungsprotokoll TaggY** vom 19.3.2018

## 

**Protokollführer: Kevin Streiter (KS)** **Vorsitz: Joel Zimmerli (JZ) Support: Cesar Porcher (CP)**

**Traktanden:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Protokoll der letzten Sitzung |  |
| 2. | Projektfortschritt |  |
| 3. | Offene Fragen |  |
| 4. | Nächste Schritte |  |
| 5. | Ausblick, Projektplan aktualisieren |  |

|  |
| --- |
| **1. Protokoll der letzten Sitzung** |
| * Das Protokoll ist auf Gitlab zugänglich und kann von jedem gelesen werden. Hat jemand noch Anmerkungen? |
| **Protokoll:** |
| **2. Projektfortschritt** |
| * Docker Orthanc mit Plugin DicomWeb funktioniert * Die Anforderungen für den ersten Sprint sind implementiert: * Textsuche in Description und Comment * Tags erstellen und löschen * Detailansicht mit Description und Comment (Doppelklick) * Erstellen und Speichern von Comments * Selektieren von mehreren Bildern * Vorführung Prototyp im 8. Stock |
| **Protokoll:** |
| **3. Offene Fragen** |
| Probleme mit .war File |
| **Protokoll:** |
| **4. Nächste Schritte** |
| * Beginn 2. Sprint * Implementierung „Taggen“ von selektierten Bildern * Applikation auf Server laden |
| **Protokoll:** |
| **5. Ausblick, evtl. Projektplan aktualisieren** |
| * Projektplan wird eingehalten |
| **Protokoll:** |

**Ort: Muttenz Datum: 19.3.2018**